Согласовано:

Утвержда

Начальник УДСБ и О AM Тобоев А.

Зам. Главы АМС г. Владикавказа Тамаев М.М

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № &

(локальная смета)

на  ремонт асфальтобетонных поверхностей   на 1-ое п./г   2008г по г. Владикавказа

(наименование стройки)

Сметная стоимость - 499,99 т..р

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007г

| № п/п 1 | 2 | Наименование работ | номер единичной расценки | единица измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество | цена за единицу | в. т.ч з/п | стоимость | в т.ч. з/п |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 |  | ремонт а/бетонного покрытия дорог однослойного т. 50мм пл ремонта до 5 м2 | 68-15-1 | 100м2 | 1,9 | 8240,08 | 1045,04 | 15656 | 1986 |
| 2 |  | устройство а/б покрытия тротуаров тол 3 см | 27-07-001-1 | 100м2 | 8,32 | 4044,99 | 162,4 | 33654 | 1351 |
| 3 |  | при изменении тол покрытия на 0,5см добавлять к расценке 27-07-001-1 | 27-07-001-2 к-4 | 100м2 | 33,28 | 651,31 | 24,78 | 21676 | 825 |
| 4 |  | ямочный ремонт а/б покрытия площадью ремонта до25м2 при тол. 5 см. | 68-15-2 | 100м2 | 3,1 | 7879,09 | 684,05 | 24425 | 2121 |
| 5 |  | ремонт тротуаров из литого асфальта (отмостки) | 68-16-1 | 100м2 | 0,27 | 9934,47 | 1123,85 | 2682 | 303 |
|  |  |  |  |  | всего |  |  | 98094 | 6585 |

накладные затраты от ФОТ

104%

75%

142%

плановые накопления     от ФОТ

сб. 68

сб. 51

сб. 27

4 586

0 3 090

4410 2176

60% 45% 95%

Итого

непредвиденные затраты итого с непредвиденными итого в ценах 3 квартала 2007г

НДС итого по смете

сб. 68

сб.51

сб. 27

3,76 18%

| 2 646 | 4410¦ |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 2 067 | 2176 |
| 110 482 |  |
| 2210 |  |
| 112 692 |  |
| 423 721 |  |
| 76 270 |  |
| 499 990 |  |

Составил:

Проверил: