ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В г.ВЛАДИКАВКАЗЕ НА 2014-2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

| Наименование программы | Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе на 2014-2016 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация местного самоуправления г.Владикавказа |  |  |  |
| Руководитель программы | Директор ВМБУ «Управление капитального ремонта» В.С.Секинаев |  |  |  |
| Разработчик программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа |  |  |  |
| Координатор программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа |  |  |  |
| Цели программы | Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий. |  |  |  |
| Задачи программы | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью устранения неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в доме, в том числе, восстановление или замена для улучшения эксплуатационных характеристик; создание условий для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере на территории г.Владикавказа |  |  |  |
| Целевые показатели и индикаторы программы | Снижение уровня износа жилищного фонда в г.Владикавказе на 3%. |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2016 гг. |  |  |  |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы | Исполнители программных мероприятий определяются по результатам торгов |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы, тыс. руб. Общий объем финансирования В том числе: | Всего: | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | 183 865,00 | 65 865,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| бюджет г.Владикавказа | 183 865,00 | 65 865,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет РСО-Алания | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - |
| средства граждан | - | - | - | - |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - капитальный ремонт порядка 5 многоквартирных домов; - ремонт порядка 32 кровель в многоквартирных домах; - ремонт подвальных помещений в 4 многоквартирных домах; - ремонт порядка 62 квартир ветеранов, инвалидов и участников ВОВ. |  |  |  |

1. Содержание проблемы и необходимость ее

решения программными методами

Проблема улучшения жилищно-бытовых условий граждан является одним из приоритетов социальной политики органов государственной власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и АМС г.Владикавказа.

Данная Программа направлена на приведение жилищного фонда республики к соответствующему стандарту качества, обеспечивающему безопасные и комфортные условия проживания граждан. Это достигается путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств муниципального бюджета, а также созданием условий для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Основанием для разработки ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе на 2014-2016 годы» являются следующие законодательные акты:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Жилищный кодекс Российской Федерации.

В результате приватизации произошли изменения в распределении жилищного фонда по видам собственности. Сформировался рынок жилья. В то же время процесс приватизации осложнил условия эксплуатации жилых помещений, так как у них появилось два собственника: владелец квартиры (квартиросъемщик) и владелец дома (муниципалитет). Если владелец квартиры содержит свою собственность в исправном состоянии, постоянно расходуя на эти цели личные средства, то владелец дома в последние годы сокращает выделение средств на текущее содержание и капитальный ремонт жилых зданий. При ежегодной нормативной потребности в капитальном ремонте жилищного фонда в 4-5 процентов фактически ремонтируется 0,3 процента. В результате износ жилых помещений имеет тенденцию к ухудшению, возрастает площадь жилья, не пригодного к эксплуатации.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее - постановление Правительства Российской Федерации №491) устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества.

Целью преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.

На рынке предоставления услуг по управлению многоквартирными домами действуют управляющие организации, большинство из которых является муниципальными унитарными предприятиями. Это связано с низкой предпринимательской активностью и недостаточной информационной базой о развитии предпринимательства в данной сфере, а также недостатком специалистов-профессионалов в области управления многоквартирными домами.

Процесс создания товариществ собственников жилья и развития их деятельности происходит достаточно быстрыми темпами, среди которых основными выступают отсутствие квалифицированных кадров, неопределенность в финансировании капитального ремонта домов.

Все большую остроту приобретает проблема ремонта и замены лифтов и лифтового оборудования. Темпы старения лифтового хозяйства превышают темпы его обновления. Нормативный срок эксплуатации пассажирских лифтов, установленный межгосударственным стандартом ГОСТ 22011-95, составляет 25 лет. В лифтовом хозяйстве г.Владикавказа в настоящее время имеется более 350 пассажирских лифтов, эксплуатирующихся свыше 25 лет. В связи с многолетним недофинансированием многие лифты имеют устаревшую и не отвечающую стандартам конструкцию и требуют замены в связи с истекшим сроком эксплуатации.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий. Эта цель достигается за счет муниципального бюджета.

Для обеспечения достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, ранее находившихся в государственной (муниципальной) собственности, в которых избран способ управления;

- предоставление государственной поддержки управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам, или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и обучению лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;

- развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;

- создание условий для управления многоквартирными домами на территории г.Владикавказа.

Создание условий для управления многоквартирными домами и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства осуществляется для:

- удовлетворения жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их потребительских интересов и прав;

- развития самоуправления в жилищной сфере;

- демонополизации и развития конкурентных отношений на рынке управления многоквартирными домами;

- широкого использования договорных отношений на всех этапах производства и предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе между собственниками помещений в многоквартирных домах и производителями услуг.

Перечисленное осуществляется на основе принципов:

- добровольности создания и деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах (ТСЖ, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов);

- обеспечения равных условий деятельности организаций в сфере управления многоквартирными домами независимо от их организационно-правовой формы.

Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

- организовать адресную поддержку муниципальных образований за счет средств местного бюджета для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- создать условия для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способов управления данными домами;

- создать условия для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;

- создать условия для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере на территории г.Владикавказа, включая информационно-консультационное обеспечение и финансовую поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

и показатели эффективности

Эффективность реализации Программы определяется проведением работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества и снижения физического износа жилых зданий.

За период реализации Программы планируется выполнить работы по капитальному ремонту не менее чем в 5 многоквартирных домах, произвести ремонт порядка 32 кровель в многоквартирных домах, ремонт подвальных помещений в 4 многоквартирных домах, заменить лифтовое оборудование в 2 многоквартирных домах, а также осуществить ремонт около 62 квартир, принадлежащих ветеранам, инвалидам и участникам ВОВ, что составляет порядка 3% всего многоквартирного жилищного фонда, нуждающегося в проведении капитального ремонта.

4. Перечень мероприятий Программы

Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах города Владикавказа.

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в 
приложении №1.

Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектно-сметных работ.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе на 2014-2016 годы» предполагает выполнение мероприятий программы в течение трех лет. Реализация мероприятий данной программы должна начаться в 2014 году и состоит из трех этапов:

  - этап I – ремонт кровель в 12 многоквартирных домах, ремонт подвальных помещений в 4 многоквартирных домах, замена лифтового оборудования в 2 многоквартирных домах, а также ремонт 22 квартир и домовладений ветеранов, инвалидов и участников ВОВ.

  - этап II – капитальный ремонт 3 многоквартирных домов, ремонт порядка 10 кровель в многоквартирном жилом фонде, а также ремонт порядка 20 квартир и домовладений таких категорий граждан, как ветераны, инвалиды и участники ВОВ (адресный перечень указанных объектов будет сформирован и представлен в последующих изменениях к программе);

  - этап III – капитальный ремонт 2 многоквартирных домов, ремонт порядка 10 кровель в многоквартирном жилом фонде, ремонт порядка 20 квартир и домовладений таких категорий граждан, как ветераны, инвалиды и участники ВОВ (адресный перечень указанных объектов будет сформирован и представлен в последующих изменениях к программе).

6. Механизм реализации Программы

Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данным распорядительным документом администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Объемы финансирования Программы определяются, согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации Программы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального ремонта» Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Владикавказским муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального ремонта» Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующий финансовый год.

На выполнение ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе на 2014-2016 годы» выделяются средства бюджета муниципального образования г.Владикавказ. Расходы на реализацию муниципальной программы составят порядка 183 865,00 тысяч рублей. Из них по годам:

- 2014 год – 65 865,00 тыс. руб.;

- 2015 год - 59 000,00 тыс. руб.;

- 2016 год - 59 000,00 тыс. руб.

8. Управление реализацией Программы и контроль

ее исполнения

Управление Программой будет осуществляться Владикавказским муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального ремонта» Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий Программы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Управление также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий, включенных в данную Программу, позволит решить комплекс задач, связанных с улучшением качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением затрат на его текущее содержание.

Технологический эффект от реализации Программы предусматривает достижение следующих результатов:

  - увеличение доли капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда муниципального образования город Владикавказ, нуждающегося в проведении капитального ремонта, до 3% (в случае привлечения дополнительного финансирования этот показатель будет увеличен до 5%);

  - улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;

  - повышение комфортности проживания граждан;

  - увеличение межремонтного срока службы жилых домов и его конструктивных элементов;

  - улучшение экологического состояния окружающей среды.

Результат от выполнения Программы имеет, прежде всего, социальную направленность. Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной ее цели – созданием безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшением качества жилищно-коммунальных услуг, а также:

  - повышением чувства ответственности собственников помещений многоквартирных домов к общему имуществу;

  - снижением социальной напряжённости;

  - приведением облика города в надлежащий эстетический вид;

Экономическая эффективность реализации Программы будет достигнута за счет увеличения доли капитально отремонтированных многоквартирных домов от общего объема жилищного фонда и приведения технического состояния мест общего пользования жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями и внедрением ресурсосберегающих технологий.