ФОРМА № 4

Наименование стройки - Реконструкция ул.Ардонской

Объект :ул.Ардонскаяот ул.Б.Газдановых до ул.Дзержинского)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Составлена в ценах Января 2000 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Количес тво | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Основно и зарплат | Экспл. машин | В т.ч. зарплат ы | Всего | Основн ой зарплат | Экспл. машин | В т.ч. зарплат ы | Проч. материа лы | Осн. материа лы |
|  |  |  |  |  |  | ы |  |  |  | ы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТЕРр68-14 -01 | Разборка бортовых камней | 100м | 12 | 2786,2 | 676,46 | 2109,74 | 108,76 | 33435 | 8118 | 25317 | 1305 | 0 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр68-12 -04 | Разборка покрытий а\бетонных | ЮОмЗ | 1,8 | 11452,9 | 2323,99 | 9128,91 | 493,05 | 20615 | 4183 | 16432 | 887 | 0 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-02-057-03 | Погрузка мусора | 100 мЗ | 0,234 | 2224,56 | 2224,56 | 0 | 0 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-014-03 | Разработка фунта с погрузкой | 1000 мЗ | 1,98 | 8612,95 | 250,8 | 8350,94 | 1259,17 | 17054 | 497 | 16535 | 2493 | 22 |  |
|  |  | экскаваторами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ССЦ09.200 5 Табл.0-0 | Вывоз фунта и мусора | тн | 4060 | 16,72 | 0 |  |  | 67883 |  |  |  | 67883 | 0 |
| 6 | ТЕР01-02-027-03 | Доработка дна корыта | 1000 м2 | 0,55 | 162,95 | 0 | 162,95 | 25,51 | 90 | 0 | 90 | 14 | 0 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр66-22 -01 | Поднятие горловин колодцев | шт | 10 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 1,56 | 9677 | 444 | 74 | 16 | 9159 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕРр66-23 | Замена люков | 1 люк | 10 | 1755 | 35,81 | 7,41 | 1,56 | 17550 | 358 | 74 | 16 | 17118 |  |
|  | -01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-04- | Устройство | 100 | 11,55 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 | 226,07 | 29506 | 1672 | 27654 | 2611 | 180 |  |
|  | 001-02 | основания из ГПС | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 408-0200 | Смесь | мЗ | 1155 | 26,63 |  |  |  | 30758 |  |  |  |  | 30758 |
|  |  | песчано-гравийная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | природная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-04- | Устройство | 1000 | з,з | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 179980 | 1154 | 18854 | 2640 | 159972 |  |
|  | 005-01 | основания из щебня | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И | ТЕР27-02- | Установка | 100м | 12 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 11,18 | 60096 | 8874 | 1043 | 134 | 50179 |  |
|  | 010-02 | бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 413-9010 | Камни бортовые. | м | 1200 | 54,14 |  |  |  | 64968 |  |  |  |  | 64968 |
| 12 | ТЕР27-06- | Устройство а\бет. | 1000 | 0,3 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 321,54 | 974 | 127 | 770 | 96 | 77 |  |
|  | 020-01 | покрытий заездов | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 410-9010 | Смесь | т | 28,98 | 316,34 |  |  |  | 9168 |  |  |  |  | 9168 |
|  |  | асфальтобетонная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-06- | При изменении | 1000 | 0,6 | 3,91 | 1 | 2,91 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | 021-01 | толщины покрытия | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 0,5 см добавлять |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 410-9010 | Смесь | т | 7,26 | 316,34 |  |  |  | 2297 |  |  |  |  | 2297 |
|  |  | асфальтобетонная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06- | Устройство | 1000 | 11 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 321,54 | 35693 | 4660 | 28226 | 3537 | 2807 |  |
|  | 020-01 | покрытия толщиной | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 см | покры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 410-9010 | Смесь | т | 1062,6 | 316,34 |  |  |  | 336143 |  |  |  |  | 336143 |
|  |  | асфальтобетонная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | 101-9010 | Битум. | т | 0,1188 | 2382 |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ТЕР27-06- | При изменении | 1000 | 132 | 3,91 | 1 | 2,91 | 0 | 516 | 132 | 384 | 0 | 0 |  |
|  | 021-01 | толщины покрытия | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 0,5 см добавлять | покры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | или исключать: к | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27-06-020-1 (дот. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | см) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 410-9010 | Смесь | т | 1597,2 | 316,34 |  |  |  | 505258 |  |  |  |  | 505258 |
|  |  | асфальтобетонная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | 101-9010 | Битум. | т | 0,1848 | 2382 |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 440 |

1422908        30741       135455        13749     307397      949315

ИТОГО:

| Итого |  | 1422908 | 30741 | 135455 | 1256712 | 3114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом (4, 5) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 0,95 | 2841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,5 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые ручным способом (3) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 0,8 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,45 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.40 Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего. В том числе: (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1,42 | 36406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,95 | 24356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.23 Наружные сети канализации разборка, очистка при кап.ремонте (7, 8) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 0,74 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.34 Ремонт внутри-квартальных дорожек, тротуаров, проездов и площадок при кап.ремонте (1,2) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1,04 | 15073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,6 | 8696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1513460 | 30741 | 135455 | 1256712 | 3114 |
| Новый коэффициент ' | 3,48 | 5266841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СОСТАВИЛ рГ^-у . ПРОВЕРИЛ \\*\»# П ' •- |  |  |  |  |  |  |