# СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

## г.ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 5 июля 2011г.   № 25/35

г. Владикавказ

Об утверждении  Инвестиционной программы

МУП «Владикавказские водопроводные сети» по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения г. Владикавказ

на 2011 – 2015 годы

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и в целях развития и реконструкции инфраструктуры тепловых сетей г.Владикавказа, двадцать пятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ р е ш а  е т:

- Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу МУП «Владикавказские водопроводные сети» по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения г. Владикавказ на 2011 – 2015 годы.

- Признать утратившим силу решение Собрания представителей г.Владикавказа от 27 мая 2010 №14/17 «Об утверждении Инвестиционной программы ВМУП «Водоканал» на 2010-2012 годы».

- Обязать АМС г. Владикавказа внести изменения в  нормативно-правовые акты, с учетом проводимых видов работ и финансирования из бюджетов различных уровней.

- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».

- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания представителей г.Владикавказ по экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству (А.В.Пациорин).

Глава муниципального

образования г.Владикавказ			       				 Б. Икоева

Приложение

к решению Собрания представителей

г.Владикавказ от 5 июля 2011г. №25/35

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП «Владикавказские водопроводные сети»

по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения г. Владикавказ

на 2011 – 2015 годы.

г.Владикавказ 2011г.

Паспорт программы

| Наименование программы |  | Инвестиционная программа МУП «Владикавказские водопроводные сети» по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения г. Владикавказ на 2011-2015 годы. |
| --- | --- | --- |
| Дата утверждения программы |  | Решение Собрания представителей г. Владикавказ от «___»______201_ г. № _____ |
| Основание для разработки программы |  | - Федеральный закон от 30 декабря 2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (в ред. Федерального закона от 26.12.2005г. №184-ФЗ); - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; |
| Исполнители программы |  | Муниципальное унитарное предприятие «Владикавказские водопроводные сети» |
| Цель и задачи программы |  | Целями программы являются: - снижение износа водопроводных сетей и сооружений; - повышение надежности и качества услуг по холодному водоснабжению; - снижение эксплуатационных расходов. |
| Сроки реализации программы |  | 2011-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования |  | Общая стоимость программы – 595 659,2 тыс. руб Источники финансирования: - собственные средства предприятия; - плата за подключение к системе водоснабжения; - бюджет всех уровней; - участие в Федеральных и Республиканских Муниципальных программах. |

Содержание:

1. Общая часть.

1.1 Основание для выполнения работ.

1.2 Цели и задачи.

1.3 Организация управления  программой и контроль над ходом  ее реализации.

1.4 Программные мероприятия.

2. Краткая характеристика МУП «Владикавказские водопроводные сети».

3. Анализ состояния системы водоснабжения.

4. Мероприятия инвестиционной программы МУП «Владикавказские водопроводные сети» по развитию системы.

5. Оценка эффективности инвестиционной программы.

6. Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы МУП «Владикавказские водопроводные сети».

1. Общая часть

1.1. Основание для выполнения работ

МУП «Владикавказские водопроводные сети» выполняет работы по обеспечению жизнедеятельности города, а именно: забор воды, транспортировка и подача воды до конечного потребителя. В настоящее время эта деятельность сопровождается большими потерями энергоресурсов. Выполнение программных мероприятий позволит снизить плату на обслуживание объектов и механизмов предприятия.

1.2. Цели и задачи

Инвестиционная программа разработана в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности системы холодного водоснабжения г. Владикавказ и прилегающих поселков и направлена на решение следующих задач:

- снижение износа водопроводных сетей и сооружений;

- повышение надежности и качества услуг по холодному водоснабжению;

- снижение издержек при эксплуатации системы холодного водоснабжения;

- обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов холодного водоснабжения и потребителей.

1.3 Организация управления программой и контроль

над ходом ее реализации

Управление программой будет осуществляться Комитетом ЖКХ и Э АМС г. Владикавказ.

1.4 Программные мероприятия

Мероприятия инвестиционной программы с указанием исполнителей, сроков исполнения а также объемов выполненных работ представлены в приложении.

Данная программа разработана на основании комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Владикавказ.

2. Краткая характеристика

МУП «Владикавказские водопроводные сети»

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Владикавказ осуществляется при помощи водозаборных сооружений, которые базируются на подземных источниках Орджоникидзевского месторождения подземных пресных вод.

Забор подземных вод в основном осуществляется скважинами глубиной 80-100 м Редантского водозабора – 60 скв., Балтинского – 20 скв., ВЗС п. Заводской – 7 скв., ЧМИ – 1 скв., с. Балта – 2 скв., п. Чернореченский – 4 скв. и Длинно-Долинским каптажным водозабором.

От скважин вода подается 9 сборными водоводами: часть прямо в город, а другая часть в резервуары насосной станции второго подъема, а потом в город.

Общая протяженность водопроводной сети составляет – 684, 73 км,

из них:

водоводы – 84,15 км

уличные сети – 425,9 км

внутриквартальные сети и вводы – 174,685 км.

Количество повысительных насосных станций – 136 шт.

Количество насосов на подкачках – 159 шт.

Количество скважин – 94 шт. Общая производительность – 355,7 тыс. м3/сут. Из них:

Редантский ВЗС – 60 шт.

Балтинский ВЗС – 20 шт.

ВЗС п. Чернореченский – 4 шт.

ВЗС п. Заводской – 7 шт.

ВЗС п. ЧМИ – 1 шт.

ВЗС с. Балта – 2 шт. (в работе 1 скважина).

Резервуары общей емкостью – 44,5 тыс. м3, из них:

резервуар по ул. Гадиева 1 шт. – 10 тыс. м3

Комсомольские резервуары 2 шт. – 15 тыс. м3

резервуар по ул. Шмулевича 2 х 500 м3 – 1,0 тыс. м3

п. Заводской 2 шт. – 1,2 тыс. м3

24 в/ч 3 шт. – 2 тыс. м3

п. Карца 2 шт. – 1тыс. м3

2-й Редант 1 шт. – 0,3 тыс. м3

станция II подъема  2 шт. х 6 тыс. м3 = 12 тыс. м3

п. Спутник 4 х 500 м3 = 2 тыс. м3

МУП «Владикавказские водопроводные сети» занимается водозабором, транспортировкой  и подачей питьевой воды для нужд населения, промышленных предприятий, сел. Балта, Чми, пос. Редант, пос. Южный, Заводской.

Хозяйственно-питьевой водопровод  в простейшем виде был построен  в 1882 году. Первоначально, в качестве источника водоснабжения использовались поверхностные воды р. Терек, с водозабором ниже Чугунного моста. Первоначально сети водопровода развивались в правобережной части города и охватывали центральную часть, где в основном проживала зажиточная часть населения города. Существующая система водоснабжения города в связи с его ростом не могла обеспечить его потребности.

В 1929 году построены каптажи, когда город с речного водоснабжения переводился на горные источники Реданта. Каптаж «Е» был построен в 1941 году и сыграл большую роль для водоснабжения лечебных организаций города.

В 1929 и 1936 годах были построены 2 водопровода, которые транспортировали воду от каптажей.

В 1937 году был введен в эксплуатацию новый водозабор с использованием Редантских родников. Общая производительность водопровода была доведена до 25 тыс. м3 воды в сутки.

Развернувшееся строительство жилых благоустроенных домов, культурно-бытовых учреждений, а также промышленных предприятий создали тяжелое положение с водоснабжением и требовалось дальнейшее усиление мощности водозабора.

В 1950-52 годах «Севоспроект» составил проект на каптаж Длинно-Долинских родников.

В 1956 году, 20 апреля, был введен в эксплуатацию Длинно-Долинский водопровод, протяженностью 14 км от каптажных родников. Город получил дополнительно в сутки 15-20 тыс. м3 воды.

Однако проведенные мероприятия разрешили вопрос обеспечения водой лишь на короткий срок. Поэтому в 1960 году Московскому институту было дано задание на проектирование скважинного Редантского водозаборного узла. Ростовским отделением «Гипрокоммунводоканал» в 1961 году были разработаны рабочие чертежи и в этом же году начато бурение скважин.

В 1963 г. пробурена скважина в с. Балта для войсковой части.

С 1974 г. эксплуатируется водозабор с. Чми из одной скважины.

С 1976 г. эксплуатируется водозабор п. Заводской и состоит из 7 скважин, 2-х резервуаров и насосной станции 2-го подъема.

С 1988 г. эксплуатируется Балтинский водозабор и состоит из 20-ти скважин.

3. Анализ состояния системы водоснабжения

МУП «Владикавказские водопроводные сети» осуществляет эксплуатацию всех источников водоснабжения города и прилегающих поселков.

В настоящее время сложилась очень сложная ситуация с состоянием водопроводных сетей, средний физический износ которых составляет 86%. Протяженность аварийных сетей водопровода с каждым годом увеличивается. В большей степени это стальные водопроводы, выработавшие установленный срок эксплуатации (20 лет) и асбестоцементные трубы, 20% которых в настоящее время нигде не применяются.

Ниже приведена таблица протяженности водопроводных сетей по материалам:

| D | Ст. трубопроводы | Чугунные | А/цементные | Ж/б | Полиэтиленовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 200 мм с учетом вводов | 268730 | 212123 | 85619 | - | 1600 |
| 300 | 2566 | 12409 | - | - | - |
| 368 | - | - | 6155 | - | - |
| 426 | 15657 | 4890 | - | - | - |
| 500 | 29605 | 300 | - | 5994 | - |
| 600 | 4733 | 7549 | - | - | - |
| 700 | 12448 | 1159 | - | - | - |
| 800 | 1738 | - | - | - | - |
| 900 | 1522 | - | - | - | - |
| 1020 | 2753 | - | - | - | - |
| 1200 | 6800 | - | - | - | - |
| - | 346552 | 238430 | 91774 | 5994 | 1600 |

В свое время была упущена возможность планового восстановления сетей водопровода, и наблюдалось увеличение количества повреждений на сетях. Для стабилизации ситуации необходима ежегодная замена водопроводных сетей не менее 1% от общего количества, что составляет 7км. За последние три года предприятием за счет амортизационных отчислений и других средств были проведены работы по замене сетей, что результативно сказалось на уменьшении количества аварий.

|  | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена сетей | км | 2,726 | 3,810 | 7,129 |
| Количество аварий | шт. | 2420 | 2026 | 1780 |

В среднем ликвидация одной аварии обходится предприятию в 7,14 тыс. руб., т.е. сокращение количества аварий с 2008 по 2010 год дало экономический эффект 4 570,2 тыс. руб. при увеличении количества замененных сетей на 4,403 км.

На балансе предприятия – 136 повысительных насосных станций, стоимость электроэнергии которых составляет 3,3 млн. руб. ежемесячно. В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. №307, подача холодной воды населению должна осуществляться круглосуточно. В часы минимального разбора воды давление в сетях водопровода при работающей подкачке вырастает до 6 – 7 атм., что увеличивает степень аварийности во внутридомовых сетях водопровода и внутриплощадочных сетях. Выход из сложившейся ситуации – реконструкция повысительных насосных станций с установкой частотных преобразователей. Большинство подкачек принято от различных ведомств в аварийном состоянии. Такое количество насосных станций дестабилизирует давление в сети и требует немалых затрат по обслуживанию и ремонту насосного оборудования.

4. Мероприятия инвестиционной программы

Согласно требованиям СНиП 2.04.02-84г. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» водозаборные сооружения и резервуары должны быть ограждены по периметру забором высотой 2,5 м из железобетонных плит. Первоочередным этапом предусмотрено устройство ограждения Редантского ВЗС – 6,9 км, Балтинского ВЗС – 5,85 км, Длинно-Долинского каптажа – 1,9 км.

С целью предупреждения от несанкционированного проникновения на охраняемые объекты предприятия необходимо оснастить их системами видеонаблюдения, освещения и связью.

Наряду с мероприятиями, предусмотренными для обеспечения надежного и эффективного с точки зрения ресурсных затрат функционирования объектов водоснабжения, должна быть предусмотрена оптимизация системы, а именно: автоматизация системы управления водоснабжением с внедрением единой системы диспетчеризации с автоматизированным управлением на центральном диспетчерском пульте.

Длинно-Долинский каптаж является сооружением, ежесуточно подающим приблизительно 13 тыс. м3 воды без энергозатрат – самотеком. В период межени для исключения мутности и улучшения качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо на Балтинском ВЗС построить станцию фильтрации для Длинно-Долинского водовода.

Строительство водовода d-500 мм от ул. Красногвардейской до V зоны (ул. Пашковского), протяженностью 8,25 км позволит обеспечить гарантированное водоснабжение Затеречного района с резервированием двух водоводов d-250 мм по пр. Коста и дальнейшим планированием зонирования города.

В связи с требованиями Роспотребнадзора о прекращении эксплуатации Заводского ВЗС из-за повышенной жесткости воды были рассмотрены 2 варианта: сохранение ВЗС и оборудование натрий-катионитных установок (НКУ), либо обеспечение п. Заводской водой из городской системы водоснабжения. Затраты на производство и транспортировку воды по Заводскому водозабору составляют 21,2 млн. руб. в год, а себестоимость 1м³ воды – 25,4 руб., тогда как средняя себестоимость по предприятию – 8,04 руб. Затраты же на установку НКУ – 20 млн. руб., в общей сложности – 41,2 млн. руб. Для обеспечения поселка городской водой необходимо проложить водовод по ул. Магкаева от ул. Куйбышева до Карцинского шоссе d-500 мм, протяженностью 0,75 км (для передачи воды в Промзону), а также от ул. 6-я Промышленная до п. Заводской водовод d-400 мм, протяженностью 3,6 км общей затратной суммой строительства – 38,2 млн. руб.

В связи с истекшим сроком эксплуатации и неоднократными утечками на водоводах d-350 мм, d-600 мм от Редантского ВЗС до ул. Грибоедова по Тбилисскому шоссе необходима их замена на d-800 мм, протяженностью 7,6 км.

Необходимо заменить водовод d-600 мм из железобетонных труб по ул. Хадарцева в связи с систематическими утечками. В перспективе развития данного р-на и увеличением давления после подачи дополнительной мощности с ВЗС стыки железобетонных труб не выдержат нагрузки.

В программу включены мероприятия по замене уличных сетей – в первую очередь из асбестоцементных труб общей протяженностью 16,63 км, что уменьшит  потери на водопроводных сетях и позволит снизить эксплуатационные расходы. Экономический эффект от замены сетей составит:

- замена 1 км сети, согласно методике расчета, приводит к уменьшению потерь воды на 15 000 м3, а 16,63 км соответственно – 249 450 м3;

- себестоимость 1 м3 воды  - 10,35 руб., стоимость сэкономленной воды:

10,35 х 249 450 = 2 581,8 тыс. руб.

Количество аварий на 1км сети составляет 2,96 ед. При замене 16,63 км экономический эффект составит:

7141,3 х 16,63 х 2,96 = 351,5 тыс. руб.

Итого: 2581,8 + 351,5 = 2897,3 тыс. руб.

Оснащение предприятия новой техникой позволит сократить расходы на эксплуатацию и содержание старой техники и мобильно в каждом из районов производить работы по ликвидации аварий на сетях.

В программу заложены мероприятия по реконструкции системы водоснабжения и насосных станций:

- 4 МКР – строительство единой повысительной насосной станции на микрорайон с ликвидацией 9 подкачек позволит уменьшить расходы на их содержание и даст экономии электроэнергии 57 кВт/ч;

- С. Разина, 5 – в перспективе закрытие 10 подкачек. Экономия электроэнергии – 70 кВт/ч.

5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации

Выполнение мероприятий по строительству и модернизации системы водоснабжения г. Владикавказ, предусмотренных инвестиционной программой, направлено на улучшение производственных показателей в достижении следующих результатов:

- обеспечение стабильного водоснабжения для потребителей;

- обеспечение надежности и качества работы объектов систем водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- снижение аварийности и неучтенных потерь воды на сетях водоснабжения при транспортировке до потребителей;

- снижение энергозатрат при централизации повысительных насосных станций и консервировании ВЗС п. Заводской;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.