Согласовано:	Утверждаю:

Начальник УДСБиО

_________Э.Б.Гадиев

Г.Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на  Замена 100м трамвайных путей по пр.Мира

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт                                                                                                                      Сметная стоимость 1 117 487,00 руб.

- Средства  на оплату труда 5141 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,217 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 2177 | 85 | 2090 375 | 43,62 9,4655 | 125,48 27,2292 |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 12 км | тн | 390 | 18,11 |  | 18,11 | 7063 |  | 7063 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,3 | 2669,47 | 2669,47 |  | 801 | 801 |  | 297,6 89,28 |  |
| 4 | ТЕРр68-20-1 | Разборка брусчатки с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 3,2 | 163,45 | 163,45 |  | 523 | 523 |  | 18,68 59,776 |  |
| 5 | ТЕР28-01-022-1 | Разборка пути по элементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 и 1840 | 1 км пути | 0,1 | 22798,71 | 16759,68 | 6039,03 938,81 | 2280 | 1676 | 604 94 | 1856 185,6 | 52,4 5,24 |
| 6 | ТЕР28-01-012-1 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 | 1 км пути | 0,1 | 1778484,25 | 10925,20 | 29761,95 2198,69 | 177848 | 1093 | 2976 220 | 1144 114,4 | 134,1 13,41 |
| 7 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,45 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 1715 | 101 | 1606 151 | 24,19 10,8855 | 20,6 9,27 |
| 8 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 56,7 | 134,84 |  |  | 7645 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,06 | 2444,51 | 144,78 | 2288,58 213,04 | 147 | 9 | 137 13 | 15,72 0,9432 | 13,88 0,8328 |
| 10 | СЦМ-408-0127 | Песок | м3 | 6,6 | 62,22 |  |  | 411 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 200610 | 4288 | 14476 853 | 470,35 | 55,98 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 193024 | 3765 | 7413 853 | 410,57 | 55,98 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 193024 | 3765 | 7413 853 | 410,57 | 55,98 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 181846 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 7413 |  | 7413 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 4618 | 3765 | 853 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4982 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 460,00) |  |  |  |  |  |  |  | 437 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 801,00) |  |  |  |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  |
| 114,00% ФОТ (от 3 083,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3515 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 274,00) |  |  |  |  |  |  |  | 389 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2426 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 460,00) |  |  |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 801,00) |  |  |  |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 3 083,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1703 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 274,00) |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 200432 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 7063 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 523 | 523 |  | 59,78 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 523 | 523 |  | 59,78 |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 523 | 523 |  |  |  |
| Накладные расходы 104,00% ФОТ (от 523,00) |  |  |  |  |  |  |  | 544 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ОЗП,ЭМ (от 523,00) |  |  |  |  |  |  |  | 314 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1381 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 200610 | 4288 | 14476 853 | 470,35 | 55,98 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 5525 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2740 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 208876 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (208 876,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 1117487 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1117487 |  |  |  |  |