# СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

## г.ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 5 июля 2011г.   №25/36

г. Владикавказ

Об утверждении  Инвестиционной программы

МУП «Владикавказские сети водоотведения» на 2011 – 2015 годы

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и в целях развития и реконструкции инфраструктуры тепловых сетей г.Владикавказа, двадцать пятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ  р е ш а е т:

- Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу МУП «Владикавказские сети водоотведения» на 2011 – 2015 годы.

- Признать утратившим силу решение Собрания представителей  г.Владикавказа от 27 мая 2010г. №14/18 «Об утверждении Инвестиционной программы ВМУП «Владводосток» на 2010-2012 годы».

- Обязать АМС г. Владикавказа внести изменения в  нормативно-правовые акты, с учетом проводимых видов работ и финансирования из бюджетов различных уровней.

- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».

- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания представителей г.Владикавказ по экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству (А.В.Пациорин).

Глава муниципального

образования г.Владикавказ			       				 Б. Икоева

Приложение

к решению Собрания представителей

г.Владикавказ от 5 июля 2011г. №25/36

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ СЕТИ  ВОДООТВЕДЕНИЯ»

НА 2011-2015 ГОДЫ

ВЛАДИКАВКАЗ 2011г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть

1.1. Основание для выполнения работы

1.2. Цели  и задачи

1.3.Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации.

1.4. Программные мероприятия.

2.  Краткая характеристика предприятия МУП «Владикавказские сети водоотведения».

3.  Анализ состояния системы  водоотведения (канализации) г.Владикавказа.

4.  Мероприятия Инвестиционной программы.

5.  Оценка эффективности и результатов Инвестиционной программы.

6.  Целевые значения индикаторов эффективности реализации    Инвестиционной 	программы  МУП «Владикавказские сети водоотведения» к концу 2015 года.

Приложение к Инвестиционной программе МУП «Владикавказские сети водоотведения»  на 2011-2015 годы.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП «Владикавказские сети водоотведения»  по развитию и

модернизации сетей водоотведения и  канализации  для

потребителей г. Владикавказа  на 2011-2015 годы

Паспорт Программы

| Наименование программы | Инвестиционная программа МУП «Владикавказские сети водоотведения» по развитию системы канализации потребителей г. Владикавказ на 2011-2015 годы. |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы | Решение Собрания представителей г. Владикавказа от «___»__________20___. №_____ |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 30декабря 2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (в ред.Федерального закона от 26.12.2005г.№ 184-ФЗ); -Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; |
| Исполнители программы | Муниципальное унитарное предприятие «Владикавказские сети водоотведения» |
| Цель и задачи программы | Целями программы являются: - снижение износа канализационных сетей и сооружений; - повышение надежности и качества услуг по канализации; - снижение издержек при эксплуатации системы канализации. |
| Сроки реализации программы | 2011-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общая стоимость программы- 279433,4 Источники финансирования: -собственные средства предприятия; -плата за подключение к системе канализации; -бюджетное финансирования; -участие в Федеральных и Республиканских программах. |

1.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1.  Основание для выполнения работы

Инвестиционная программа МУП «Владикавказские сети водоотведения» по развитию  системы канализации и ОСК г. Владикавказа на 2011-2015 годы разработана на основе комплексной программы развития  инженерной инфраструктуры системы канализации  и ОСК г. Владикавказа.

1. 2. Цели и задачи

Инвестиционная программа разработана в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности работы сетей водоотведения и канализации  г. Владикавказа и направлена на решение следующих задач:

- снижение износа канализационных сетей и сооружений;

- повышение надежности и качества услуг по канализации;

- снижение издержек при эксплуатации канализации;

- снижение аварийности за счет снижения нагрузок на существующие сети и сооружения канализации путем строительства новых с учетом развития г. Владикавказ;

- ликвидация дефицита мощности сооружений по очистке сточных вод;

- повышение экологической, санитарной и технологической надежности систем водоотведения.

1.3. Организация управления программой и контроль                                                     над ходом ее реализации

Управление программой будет осуществляться Комитетом ЖКХ и Э.

1.4. Программные мероприятия

Мероприятия инвестиционной программы с указанием исполнителей, сроков исполнения, а также объемов выполненных работ представлены в приложении.

Данная программа разработана на основании комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г.Владикавказ.

2. Краткая характеристика предприятия

МУП «Владикавказские сети водоотведения»

Муниципальное унитарное предприятие «Владикавказские сети водоотведения»  является объектом муниципальной собственности. Учредителем предприятия является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами АМС г.Владикавказа.

Предприятие функционирует с марта 2011 года и осуществляет транспортировку и очистку сточной жидкости следующих населенных пунктов:

город Владикавказ;

поселок Заводской;

поселок Карца;

поселок 1-Редант;

поселок 2-Редант;

селение Ногир;

поселок Спутник.

Проектная мощность очистных сооружений МУП «Владикавказские сети водоотведения» составляет 310 тыс. м3 в сутки. Фактический уровень загрузки очистных сооружений – 210 тыс. м3 в сутки. Износ основных средств на 01.01.2010 составил 83%. Стоки проходят полную   очистку и сбрасываются в реку Терек.

Система водоотведения – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для отвода сточных вод от потребителя и их последующей транспортировки к очистным системам. Водоотведение играет важную роль в обеспечении необходимых условий проживания жителей города. Канализационная система, принимающая стоки с застроенных территорий, представляет собой комплекс наземных и подземных сооружений и коммуникаций: сети, коллекторы, канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации.

Сточные воды способны нарушить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения городов и промышленных предприятий, поэтому основной задачей МУП «Владикавказские сети водоотведения» является устранение всех негативных последствий от воздействия сточных вод на окружающую природную среду. Как правило, после очистки сточные воды сбрасываются в водоемы.

Структуру предприятия составляют очистные сооружения, служба канализационных сетей, ремонтно-строительный участок, транспортный участок, химико-бактериологическая лаборатория, абонентский отдел по предприятиям, абонентный отдел по населению, охрана.

Очистные сооружения обеспечивают бесперебойный прием городских стоков и производят механическую и биологическую очистку. Соответствующий комплекс оборудования осуществляет обработку осадков, образующихся в процессе очистки сточной воды. В комплекс очистных сооружений по биологической очистке сточной жидкости входят иловые площадки, первичные отстойники, вторичные отстойники, аэротенки, песколовки, метантенки, решетки, блок воздуходувки и котельная.

Служба канализационных сетей занимается обслуживанием и текущим ремонтом существующих уличных сетей – 812 км и коллекторов 73,7 км, а также оказывает услуги по техническому обслуживанию канализационных сетей предприятием и населению.

Ремонтно-строительный участок занимается ремонтом существующих колодцев, люков, а также занимается текущим ремонтом всех зданий и сооружений предприятия.

Транспортный участок обеспечивает необходимым транспортом и механизмами все участки для полного выполнения поставленных перед предприятием задач.

Химико-бактериологическая лаборатория производит отбор и анализ сточной жидкости очищенной воды.

Абонентский отдел по предприятиям осуществляет учет, ведение лицевых счетов и сбор денежных средств абонентов, сбрасывающих сточную жидкость в канализационные сети города.

Абонентный отдел по населению осуществляет учет всех абонентов, выявляет неучтенных абонентов и собирает денежные средства за оказанные услуги МУП «Владикавказские сети водоотведения».

Охрана обеспечивает охрану и защиту объектов предприятия.

МУП «Владикавказские сети водоотведения» осуществляет прием транспортировку и очистку сточных хозяйственно-бытовых вод предприятий и жителей города Владикавказа.

Очистные сооружения

Проектная мощность ОСК-1 – 280 тыс. м3/сутки

Проектная мощность ОСК-2 – 30 тыс. м3/сутки

Канализационные сети города существуют с 1932 года. Старые очистные сооружения, производительностью 27 тыс. м3/сутки, запущенные в эксплуатацию в 1937 году, предусматривали механическую очистку сточных вод.

Проектной организацией «Севоспроект» в 1959 году был разработан проект реконструкции старых очистных сооружений, предусматривающий полную механическую биологическую очистку сточных вод с производительностью 30 тыс. м3/сутки.

Однако с ноября 1966 года к моменту окончания пуска в эксплуатацию очистных сооружений с механической очисткой, проток сточных вод уже составлял 67 тыс. м3/сутки.

Для обеспечения пропуска всех сточных вод был построен коллектор от здания решеток диаметром d-1000 мм, позволяющий без очистки с последующим хлорированием сбрасывать 37 тыс. м3/сутки стоков в реку Терек.

В 1976 году по проекту Ростовского института «Гипрокоммунводоканал» были построены вторые очистные сооружения производительностью 123 тыс. м3/сутки, рассчитанные на полную биологическую очистку с доочисткой на биологических прудах с естественной аэрацией.

В 1991 году закончено строительство пускового комплекса 2-й очереди ОСК-1 производительностью до 150 тыс. м3/сутки.

3. Анализ состояния системы водоотведения (канализации) г.Владикавказа

Для выявления основных проблем функционирования системы инженерной инфраструктуры по системе водоотведения (канализации) города Владикавказ был проведен анализа их состояния.

Город Владикавказ разделен на четыре района, обслуживанием которых занимается МУП «Владикавказские сети водоотведения».

Большинство аварий происходит в связи с высоким износом и ветхости канализационных трубопроводов, доля которых в 2011 году составила 85%. Наиболее ветхими и нуждающимися в замене являются канализационные сети протяженностью 20090 п.м. на следующих участках:

- канализационный коллектор № 1 протяженностью 4900 п.м.;

- канализация по ул. Куйбышева от ул. Магкаева до ул. Маркуса протяженностью 2000 п.м.;

- канализация по ул. Армянская от ул. Кутузова до ул. Димитрова протяженностью 600 п.м.;

- канализация от пл. Штыба до ул. Бзарова протяженностью 6200 п.м.;

- канализация по ул. Леонова от ул. Гугкаева до гл. левобережного коллектора протяженностью 1650 п.м.;

- канализация с выносом с территории совхоза «Цветы Осетии» протяженностью 520 п.м.;

- канализация от пос.Карца до пересечения улиц Н.Солдата и улицы Пожарского 2400 п.м.;

- канализация по ул.Магкаева от ул.Шмулевича до Карцинского шоссе 2000 п.м.;

- канализация по ул.Пушкинской от ул.Шмулевича до Карцинского шоссе 2000 п.м.;

- канализация по Карцинскому шоссе от З.Магкаева до ул. Пушкинской 900 п.м.

Существующее состояние системы водоотведения не обеспечивает устойчивого функционирования канализационных сетей и очистных сооружений и пребывает в крайне тяжелом состоянии.

В сложившихся условиях возникла необходимость разработки инвестиционной программы, предусматривающей осуществление безотлагательных мероприятий по развитию и модернизации очистных сооружений и канализационных сетей как объектов социального назначения.

4. Мероприятия Инвестиционной программы

Мероприятия, предусматривающие выполнение безотлагательных работ по модернизации сетей канализации, разработаны в соответствии с требованиями СНИП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», других нормативных документов с целью включения их в Инвестиционную программу.

В целях обеспечения устойчивого функционирования канализационных сетей и очистных сооружений необходимо:

реконструировать и капитально отремонтировать 2-ой очереди  очистных сооружений;

заменить ветхие сети;

построить новые канализационные сети;

приобрести технологическое оборудование на очистные сооружения канализации.

5. Оценка эффективности и результатов Инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы позволит достичь технологического, социального и экономического эффекта.

Технологический эффект будет достигнут в виде:

достижения устойчивости, бесперебойного водоотведения;

снижения себестоимости услуг.

Достижение намеченного положительного эффекта является основной задачей Инвестиционной программы, а именно:

повышение качества обслуживания населения г.Владикавказа;

сдерживание роста тарифов;

повышение доступности и качества оказываемых услуг по водоотведению;

снижение аварийности за счет планово-предупредительных ремонтных работ.

Экономическая эффективность реализации Инвестиционной программы будет достигнута за счет повышения срока службы объектов коммунального водоотведения и надежности их работы, за счет внедрения новых технологий и материалов.

Целевое и эффективное использование бюджетных средств даст желаемый результат.

Реализация мероприятий, изложенных в пункте 2.3. способствует достижению проектных показателей и увеличению возможности предприятия по предоставлению услуг.

При реализации Инвестиционной программы возможно возникновение следующих рисков:

- нарушение организационного плана выполнения работ;

- недопоставка материалов и оборудования;

- срыв финансирования инвестиционной программы;

- форс-мажорные ситуации.

Из всех перечисленных рисков наиболее реальным и ощутимым может быть риск срыва графика финансирования. Именно недостаточное и несвоевременное финансирование создает угрозу не выполнения мероприятий Инвестиционной программы.

С целью снижения рисков должны  быть приняты следующие меры:

1.	Закрепление на договорной основе ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

2.	Возможность корректировки исполнения плана мероприятий Инвестиционной программы, в соответствии с объемом финансирования.

3.	Обоснование процедур инженерно-технического контроля их периодичности в процессе реализации программы.

4.	Разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в реализации проекта и корректировки совместной деятельности.

6. Целевые значения индикаторов эффективности реализации инвестиционной программы МУП «Владикавказские сети водоотведения» к концу 2015 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение показателя |  | Экономический эффект (абсолютное изменение к 2010 году) | Относительное отклонение к 2010 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в 2010 году | в 2015 году |  |  |
| - 1 | Уровень износа сетей канализации | % | 83,0 |  | - | - |
| - 2 | Затраты на текущее обслуживание и ремонт | тыс. рублей | 28646,8 |  | - | - |
| - 3 | Количество затраченной электроэнергии | тыс. кВт/час | 9617.5 |  | - | - |
| - 4 | Затраты на электроэнергию | тыс. рублей | 31353.05 |  | - | - |
| - 5 | Прирост мощности | тыс. м3 | - | 14037 | +14037 | - |
| - 6 | Заменено канализационных сетей | тыс. п.м. | 0 | 22,09 | +22,09 | - |

*В ценах 2011 года

Приложение

к инвестиционной программе

МУП «Владикавказские сети водоотведения»

на 2011-2015годы

Мероприятия Инвестиционной программы

Муниципального Унитарного Предприятия «Владикавказские сети водоотведения» на 2011-2015 гг.

| № п.п. | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Цель реализации мероприятия | Всего | Реализация мероприятия по годам, в установленных единицах измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | I Канализационные сети |  | Увеличение пропускной способности канализационных сетей для обеспечения бесперебойного приема и транспортировки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство участка канализационного коллектора №12 от санатория «Осетия» до II-го Реданта | п.м. |  | 1820 | 1820 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 11657,4 | 11657,4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена канализационного коллектора d 400 по ул. Куйбышева от ул.Магкаева до ул.Маркуса | п.м. |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 20959,6 |  | 20959,6 |  |  |  |  |
| 3 | Замена канализационного коллектора d-500 по ул.Армянская от ул.Кутузова до ул.Димитрова | п.м. |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 5672,1 | 5672,1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Прокладка канализацион-ной линии по ул. Гугкаева от ул. Леонова до гл. левобережного коллек-тора,d-500-1000 мм | п.м. |  | 1650 |  |  | 1650 |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50471,8 |  |  | 50471,8 |  |  |  |
| 5 | Строительство главного Правобережного коллектора d 300-800 мм от пл. Штыба до ул. Бзарова | п.м. |  | 6200 |  |  |  | 3100 | 3100 |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 62183,6 |  |  |  | 31091,8 | 31091,8 |  |
| 6 | Вынос канализационной линии с территории совхоза «Цветы Осетии» d-300 | п.м. |  | 520 | 520 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 2722,6 | 2722,6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство канализа-ционного коллектора d 500 от пос. Карца до пересечения ул.Н.Солдата и ул. Пожарского | п.м. |  | 2400 |  | 2400 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 17653,8 |  | 17653,8 |  |  |  |  |
| 8 | Замена канализационного коллектора d 500 по ул.Магкаева от ул.Шмулевича до Карцинского шоссе | п.м. |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 14360,0 |  |  |  | 14360,0 |  |  |
| 9 | Замена канализационного коллектора d 500 по ул. Пушкинской от ул. Шмулевича до Карцинского шоссе | п.м. |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 14360,0 |  |  |  |  | 14360,0 |  |
| 10 | Строительство канализа-ционного коллектора d 500 по Карцинскому шоссе от ул.З.Магкаева до ул.Пушкинской | п.м. |  | 900 |  | 900 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 7404,0 |  | 7404,0 |  |  |  |  |
| 11 | Строительство канализационного коллектора по а/в Владикавказ-Беслан | п.м Тыс.руб. |  | 2000 14360.0 |  | 2000 14360.0 |  |  |  |  |
|  | Итого по годам: | тыс. руб. |  | 221804,9 | 20052,1 | 60377,4 | 50471,8 | 45451,8 | 45451,8 |  |
|  | Итого: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. ОСК-1 и ОСК-2 |  | Достижение проектных показателей, снижение энергозатрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Приобретение и замена технологического оборудования на вторичных отстойниках II очереди | шт. |  | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 3952,5 |  | 2635 | 1317.5 |  |  |  |
| 12 | Турбокомпрессор ТВ-300 | шт. |  | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 6000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  |
| 13 | Электродвигатель ВАО-450 | шт. |  | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 4000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |
| 14 | Электропривод тип В | шт. |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 2400 |  | 2400 |  |  |  |  |
| 15 | Электродвигатель асинхронный | шт. |  | 10 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 500 |  | 250 | 250 |  |  |  |
| 16 | Задвижки | шт. |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |
| 17 | Восстановление ВЛ-6 кВт | км. |  | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 10000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  |
| 18 | Устройство охранного ограждения ОСК-1 с. Ногир | км. |  | 4,5 |  |  |  |  | 4.5 |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 20076 |  |  |  |  | 20076 |  |
| 19 | Устройство охранного ограждения ОСК-2 п. Заводской | км. |  | 1,5 |  |  |  | 1.5 |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 6700 |  |  |  | 6700 |  |  |
|  | Итого по годам: | тыс. руб. |  | 57628,5 | 0 | 14285 | 11567.5 | 11700 | 20076 |  |
|  | Итого: | тыс. руб. |  |  |  | 57628.5 |  |  |  |  |
|  | Объемы финансирования по годам | тыс. руб. |  | 279433.4 | 20052,1 | 74662.4 | 62039,3 | 57151,8 | 65527,8 |  |
|  | Общий итог за 5 лет | тыс. руб. |  | 279433,4 |  |  |  |  |  |  |

Директор

Главный инженер

Начальник ПТО

Начальник  ПЭО

Энергетик

Механик