Гранд-СМЕТА

Согласовано

Утверждаю:
Начальник УДСБиО
«	»	Э.Б.Гадиев

Г.Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство баскетбольной площадки на стадионе «Металлург»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 755 241,00 руб.

Средства на оплату труда 5485 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009г.

Составил                Степина Г.П.

Проверил Черноглазона С. В.

-

Гранд-СМЕТА

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на сд./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5- | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-009-1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм. толщина слоя 5 см | 100 м2 | 6.51 | 1270,72 | 34.24 | 1229,34 82,96 | 8272 | 223 | 8003 540 | 3,49 22.7199 | 5.46 35,5446 |
| 2 | ФСЦП311-1-146- 1 ОЗП*1.15: ЭМ*1,1: ЗПМ*1.1; ТЗ*1.15:ТЗМ*1.1 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка Обоснования коэф-в: Перевод от ФЕР к ТЕР (ОЗП*1,15; ЭМ*1,1) | тонна | 600 | 36,43 | 4,77 | 31,66 | 21858 | 2862 | 18996 | 0,6647 398,82 |  |
| 3 | ССЦ 2003 г. | Транспортировка мусора и а/бетона от разборки на 10 км | т | 696,8 6 | 15,48 |  | 15,48 | 10787 |  | 10787 |  |  |
| 4 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 5008 | 740 | 87 И | 76,08 76.08 | 0,72 0,72 |
| 5 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | мЗ | 4,5 | 1884.74 |  |  | 8481 |  |  | 4 |  |
| 6 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 осно ва-ния | 0,6 | 54539,68 | 349.78 | 5713,44 799,97 | 32724 | 210 | 3428 480 | 37,29 22,374 | 49,92 29,952 |
| 7 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200. фракция 10-20 мм | мЗ | -9 | 282,18 |  |  | -2540 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200. фракция 40-70 мм | мЗ | 113.4 | 233 74 |  |  | -26506 |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24. фракция 20-40 мм (расход на 10 см) | мЗ | 84.6 | 134,84 |  |  | 11407 |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ТЕР27-04-006-4 113*5: ОЗП*5: ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; Т3*5; ГЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 | 1000 м2 осно ва- ния | -0,6 | 1 7493.70 |  | 1291,35 184,45 | -10496 |  | -775 -1 1 1 |  | 12,55 -7.53 |
| 1! | ГЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АЬВ. плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ | 1000 м2 покрытия | 0.71 | 3244,82 | 42.3.60 | 2566,00 320,91 | 2.304 | 301 | 1822 228 | 38,3 27,19.3 | 19.12 13.5752 |
| 12 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БЫД-60/90. БНД-90/130 | т | 0.007 7 | 2565,31 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б " | т | 68,58 6 | 347,02 |  |  | 2.3801 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-021-1 П3*2; ОЗП*2; ЭМ*2;ЗПМ*2: MA l'*2: Т3*2: ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0.5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0.71 | 7,82 | 2.00 | 5,82 | 6 | 1 | 4 | 0,18 0,1278 |  |
| 15 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90. БНД-90/130 | т | 0.002 | 2565,31 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 17,18 2 | 347,02 |  |  | 5962 |  |  |  |  |
| 17 | Договор | Устройство прорезиненного покрытия | м2 | 600 | 293,58 |  |  | 176148 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 267241 | 4337 | 42352 1148 | 547,31 | 72.26 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2.34596 | 1475 | 12569 1148 | 148,49 | 72,26 |
| ИТ01 О |  |  |  |  |  |  |  | 234596 | 1475 | 12569 1148 | 148,49 | 72.26 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 220552 |  |  |  |  |
| Итого мат и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 12569 |  | 12569 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2623 | 1475 | 1148 |  |  |
| ! 1акладные расходы 142,00% ФОТ (от 2 62.4,00) |  |  |  |  |  |  |  | 37^5 |  |  |  |  |
| Сметая прибыль 95,00"о ФОТ (от 2 623,00") |  |  |  |  |  |  |  | 2492 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 240813 |  |  |  |  |
| Ремон i | тыс работы |  |  |  |  |  |  | 21858 | 2862 | 18496 | 398.82 |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ 5. ¦ 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого | 21858 | 2862 | 18996 | 398,82 |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 18996 |  | 18996 |  |  |
| Итого ФОТ | 2862 | 2862 |  |  |  |
| Накладные расходы 100,00% ФОТ (от 2 862,00) | 2862 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 2 862,00) | 1717 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы | 26437 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка | 10787 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 267241 | 4337 | 42352 1148 | 547,31 | 72,26 |
| Накладные расходы | 6587 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4209 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 278037 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (278 036,00 х 5,35) | 1487492 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 267749 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 1755241 |  |  |  |  |