№_____от_________2007г.

Выписка из реестра муниципальных контрактов.

| № п/п | Наименование заказчика | Источник финансирования | Способ размещения заказа | Дата проведения торгов, подведения итогов конкурса, итогов проведения запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта. | Дата заключения контракта | Предмет, цена контракта и срок его исполнения | Наименование, место нахождения (для юридических лиц),ФИО, место жительства, ИНН(для физических лиц) поставщика | Сведения об исполнении контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВМУП СЕЗ | м/б | Открытый конкурс №79-06 Лот№1 | Проведение открытого конкурса с 10.11.06г. По 11.12.06г.Протокол Оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе №79-06 от 13.12.06г. | 29.12.06г. | Ремонт подъездов жилого дома по пр.Доватора,35, на сумму 363 855руб., в течение 18-ти дней после подписания контракта. | ВМУП «Владремстрой» Г.Владикавказ Ул.Куйбышева,11 | Контракт в стадии выполнения. |
| 2 | ВМУП СЕЗ | м/б | Открытый конкурс №79-06 Лот№2 | Проведение открытого конкурса с 10.11.06г. По 11.12.06г.Протокол Оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе №79-06 от 13.12.06г. | 29.12.06г. | Ремонт подъездов жилого дома по ул.Московская,5,на сумму 214 653руб., 15 дней после подписания контракта. | ВМУП «Владремстрой» Г.Владикавказ Ул.Куйбышева,11 | Контракт в стадии выполнения. |
| 3 | ВМУП СЕЗ | м/б | Открытый конкурс №79-06 Лот№3 | Проведение открытого конкурса с 10.11.06г. По 11.12.06г.Протокол Оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе №79-06 от 13.12.06г. | 29.12.06г. | Ремонт мягкой кровли жилого дома ул.Шмулевича,14 к.7, на сумму 194 182руб., в течение 10-ти дней после подписания контракта. | ВМУП «Владремстрой» Г.Владикавказ Ул.Куйбышева,11 | Контракт в стадии выполнения. |
| 4 | ВМУП СЕЗ | м/б | Открытый конкурс №79-06 Лот№4 | Проведение открытого конкурса с 10.11.06г. По 11.12.06г.Протокол Оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе №79-06 от 13.12.06г. | 29.12.06г. | Ремонт мягкой кровли жилого дома Ул.Пожарского,7 на сумму 322 631 руб. , в течение 10-ти дней после подписания контракта. | ВМУП «Владремстрой» Г.Владикавказ Ул.Куйбышева,11 | Контракт в стадии выполнения. |
| 5 | УДСБ/О | м/б | Открытый Конкурс №80-06 | Проведение открытого Конкурса с 11.11.06г. По 12.12.06г. Протокол Оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе №80-06 от 14.12.06г. | 29.12.06г. | Благоустройство аллеи проспекта Мира от ул.Горького до ул.Куйбышева, на сумму 2 124 780руб, До конца второго квартала 2007г. | ВМУ РПП 362 002 РСО-А Г.Владикавказ Ул.Молодежная, 21. | Контракт в стадии выполнения. |
| 6 | УДСБ/О | м/б | Открытый Конкурс №81-06 | Проведение открытого Конкурса | 22.12.06г. | Рботы по очистке поймы реки Терек от ул.Гадиева до ул.Плиева г.Владикавказа, на сумму 830 000 руб., в срок до конца первого квартала 2007г. | ЗАО Холдинговая компания «Стат» Г.Влавдикавказ Ул.Ставропольская,3 | Контракт в стадии выполнения. |

Начальник управления экономики и малого предпринимательства									М. Хетагуров