Приложение к сводно сметному расчету № 13154 стоимости строительства 130-квартирного жилого дома поз.4 в МКР 19

г.Владикавказа РСО-Апания

Начальник М.У. "УпС АМС г.Владикавказ

|  |  | в тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительно монтажные работы | обо рудо вание | прочие | Всего |
| 1. | Сметная стоимость, всего в ценах 2004 г. | 96717,96 | 970,12 | 4052,71 | 101740,79 |
| 2. 3. | Выполнено на 1.01.07г. в ценах 2004г. в действ ценах Остаток сметной стоимости на 1.01.07г. в ценах 2004 г в ценах 2007г. | 43031,28 53352,79 53686,68 111785,96 | 0,00 0,00 970,12 2019,98 | 177,98 260,80 3874,73 8067,92 | 43209,27 53613,59 58531,52 121873,86 |
|  | в.т.ч. подрядные работы в ценах 2004 г. в ценах 2007г. | 546! 1138 | 56,80 05,94 |  |  |

ЗАКАЗ № 19/03(1) СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13154

стоимости строительства 130-квартирного

| >то¦¦ р; и>м<- В |  | З&твсумме ГЦ41- ГС/, Л/ ^П(^^ /Ш | У . . , жилого дома поз. 4 в МКР № 19 г. Владикавказа* . : РСО-Алания. *" •• ! Составлен по состоянию на 2004 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ^умм /53 , Ф^, |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| № п/п | и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб.) в сметных ценах и нормах 2000 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | строитель ных работ | монтажных работ | оборудован ия, мебели, инвентаря | прочих затрат | общая сметная стоимость |
| 1 | Г 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 1 Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | Письмо МС РФ от 14.11.96г. №БЕ-19-30/12 | Затраты на коммунальные и % эксплуатационные услуги - 0, 1 % |  |  |  | 42,72 | 42,72 |
| '2 | 1 | Подготовительные работы | 220,82 | - | - | - | 220,82 |
|  |  | Итого по главе 1 | ¦ 220,82 | - | - | 42,72 | 263,54 |
|  |  | Глава 2 Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |
| 3 | •-Ч | 130 - кв. жилой дом | ^ 37774,22 | 1196,17 | 399,02 | - | 39369,41 |
|  |  | Итого по главе 2 | 37774,22 | 1196,17 | 399,02 | - | 39369,41 |
|  |  | Итого по главам 1-2 | 37774,22 | 1196,17 | 399,02 | 42,72 | 39632,95 |
|  |  | Глава 8 Временные здания и вооружения |  |  |  |  |  |
| 4 ^ . | ГСН 81 -05-01 -200 1г. п4 1.1 | Временные здания и < ооружения - 1,1 % | 417,95 | 13,16 |  |  | 431,11 |
|  |  | в том числе возврат 15% (62,69 |  | 1,98 | - | - | 64,67) |
|  |  | Итого по глаге 8 ¦ 417,95 |  | 13,16 | - | - | 431,11 |

ЗАКАЗ № 19/03(1) СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13154

ЗАКАЗЧИК

стоимости строительства 130-квартирного жилого дома поз.4 в МКР №19 г. Владикавказа» РСО-Алания.

/<?/ 7 ^ Кг

Составлен по состоянию на 2004 г.

| № п/п | "^^-^Г ^•"^—^У"^ и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб.) в сметных ценах и нормах 2000 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строитель ных работ | монтажных работ | оборудован ия, мебели, инвентаря | прочих затрат | общая сметная стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 1 Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | Письмо МС РФ от 14.11.96г. №БЕ-19- 30/12 | Затраты на коммунальные и *, эксплуатационные услуги - 0, 1 % |  |  |  | 42,72 | 42,72 |
| '2 | 1 | Подготовительные работы | 220,82 | - | - | - | 220,82 |
|  |  | Итого по главе 1 | 220,82 | - | - | 42,72 | 263,54 |
|  |  | Глава 2 Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 130 - кв. жилой дом | 37774,22 | 1196,17 | 399,02 | - | 39369,41; |
|  |  | Итого по главе 2 | 37774,22 | 1196,17 | 399,02 | - | 39369,41 |
|  |  | Итого по главам 1-2 | 37774,22 | 1196,17 | 399,02 | 42,72 | 39632,95 |
|  |  | Глава 8 Временные здания и «ооружения |  |  |  |  |  |
| 4 | ГСН 8 1-05 -01 -200 1г. п4 1.1 | Временные здания и < ооружения -1,1 % | 417,95 | 13,16 |  | " | 431,11 |
|  |  | в том числе возврат 15% | (62,69 | 1,98 | - | - | 64,67) |
|  |  | Итого по глаге 8 417,95 |  | 13,16 | - | - | 431,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе возврат | (62,69 | 1,98 | - | - | 64,67) |
|  |  | Итого по главам 1 - 8 | 38412,9'; | 1209,33 | 399,02 | 42,72 | 40064,06 |
|  |  | в том числе возврат | (62,69 | 1,98 | - | - | 64,67) |
|  |  | Глава 9 Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 5 | ГСН81-05-02-200 1г. п.11.2г | Удорожание работ в зимнее время - 0,4% | 153,65 | 4,84 |  |  | 158,49 |
| 6 | Письмо ГС от 10.10.91г. №1336-ВК/1-Д | Премия за ввод в действие - 1,72% | ! |  |  | 681,50 | 681,50 |
| 7 | Постановл. Правит. РСО-А от 29.08.03 г. №242 | Отчисления РЦЦС -0,2% |  |  |  | 79,56 | 79,56 |
|  |  | Итого по главе 9 | 153,65 | 4,84 | - | 761,06 | 919,55 |
|  |  | Итого по главам 1 - 9 | 38566,6-г | 1214,17 | 399,02 | 803,78 | 40983,61 |
|  |  | в том числе возврат | (62,39 | 1,98 | - | - | 64,37) |
|  |  | Глава 10 Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия |  |  |  |  |  |
| 8 | Постановл. Госстроя РФ от27.02.03 г. №17 | Содержание -1,4% |  |  |  | 573,75 | 573,75 |
|  |  | Итого по главе 1 0 | - | - | - | 573,75 | 573,75 |
|  |  | Глава 12 Проектные и изыскательские работы. Авторский надзор. |  |  |  |  |  |
| 9 | Договор, смета | Проектно-изыскательские работы | 1 | - | - | 306,67 | 306,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | МДС81-1 | Авторский надзор |  | - | - | 14,14 | 14,14 |
| И | Пос18.08.97 г. №18-44 | Затраты на экспертизу |  | - | - | 45,60 | 45,60 |
|  |  | Итого по главе 12 | - | - | - | 366,41 | 366,41 |
|  |  | Итого по главам 1-12 | 38566,64 | 1214,17 | 399,02 | 1743,94 | 41923,77 |
|  |  | в том числе возврат | (6269 | 1,98 | - | - | 64,67) |
| 12 | СНиП 11.01-95 | Непредвиденные работы и затраты - 2% | 771.33 | 24,28 | 7,98 | 34,02 | 837,61 |
|  |  | Итого по сводному сметному расчету | 39337,97 | 1238,45 | 407,00 | 1777,96 | 42761,38 |
|  |  | в том числе возврат | (62.69 | 1,98 | - | - | 64,67) |
|  |  | Итого в текущих ценах по главам 1 - 1 0 и непредвиденными затратами с учетом коэффициента К=2,02 | 79462,70 | 2501,67 | 822,14 | 2836,52 | 85623,03 |
|  |  | Итого в текущих ценах по главе 12 и непредвиденными затратами с учетом коэффициента К=1,5 |  |  |  | 597,98 | 597,98 |
| 13 | Закон РФ | Налог на добавленную стоимость - 1 8 % | 14303,29 | 450,30 | 147,98 | 618,21 | 15519,78 |
|  |  | Всего по сводному сметному расчету | 93765,99 | 2951,97 | 970,12 | 4052,71 | 101740,79 |
|  |  | в том числе возврат | (149,20 | 4,71 | - | ' | 153,91) |

А.С.Кокаев 3.3. Дзугутова И.Ш.Музаева

Директор

Главный инженер прое

Начальник сметного отд

Заказчик