- Разработан и утвержден заказчиком:

- Управление по строительству

- АМС г.Владикавказа

Начальник управления

_________________________ К.Дз.Цгоев

«01» июня 2010г.

Проект муниципального контракта

- г.Владикавказ							 «__» _____________ 2010г.

Управление по строительству АМС г.Владикавказа, именуемое в дальнейшем "Сторона-1", в лице начальника управления ______________________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем "Сторона-2", в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" в соответствии с протоколом ______________от __________ №______, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Контракта применяются следующие определения:

1.1. Объект – незавершенный строительством объект со свободным объемом площадей 1271,34 кв.м., с перечнем квартир, указанных в Приложении №1 к настоящему Контракту и расположенный по адресу: г.Владикавказ,  _____________________, степень готовности которого составляет не менее 70% и на завершение строительства которого Сторона-1 направляет денежные средства.

1.2. Сторона-1 - лицо, наделенное в соответствии с действующим законодательством полномочиями по распоряжению бюджетными денежными средствами.

1.3. Сторона-2 - юридическое или физическое лицо, являющееся Застройщиком Объекта, имеющее действующее разрешение на строительство Объекта.

1.4. Протокол аукциона – итоговый документ, выпускаемый органом  местного самоуправления г.Владикавказа, который является основанием для заключения Контракта на окончание строительства Объекта.

1.5. Строительная площадка - земельный участок с расположенными на нем строениями, предоставленный Стороне-2 в собственность или аренду на период строительства объекта или находящийся у Стороны-2 на праве собственности.

1.6. Общая площадь объекта - сумма площадей всех этажей (в том числе технического, подвального и чердачного) и встроенно-пристроенных помещений.

Общая жилая площадь объекта - общая жилая площадь квартир, определяемая в соответствии с инструкцией о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной уполномоченным исполнительным органом государственной власти Российской Федерации.

1.7. Общая нежилая площадь объекта - общая площадь нежилых помещений, в том числе: площадь полезная, площадь общего пользования (л/клетки, площадки, лифты и т.п.), площадь помещений инженерного назначения, площади встроено-пристроенных гаражей-стоянок, подвальных помещений, чердаков, площади встроено-пристроенных помещений.

1.8. Комплекс - здание, законченное строительством и предъявляемое к приемке Приемочной комиссией в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Предметом Контракта является деятельность по окончанию строительно-монтажных работ на Объекте, находящемся на земельном участке, расположенном по адресу: ____________________, общей площадью ______________ , с объемом вложений в ценах _________ года в размере ____________ рублей.

2.2. В рамках реализации Контракта Сторона-1 обязуется за счет бюджетных средств профинансировать завершение строительно-монтажных работ на Объекте

Срок ввода Объекта в эксплуатацию – конец июля 2010 года.

2.3. На момент заключения Контракта: земельный участок, указанный в п. 2.1 Контракта, принадлежит Стороне-2 на праве_______________. Категория земельного участка и вид разрешенного использования соответствует целям Контракта.

3. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА СТОРОН

3.1. Имущественный вклад Стороны-1 составляет __________рублей и определяется количеством переходящих в муниципальную собственность квадратных метров жилья исходя из цены за 1 кв.м. жилья в _____ рубля.

3.2. Раздел имущества по итогам реализации Контракта производится следующим образом:

В собственность Стороны-1 переходят квартиры, указанные в Приложении № 1 настоящего контракта.

3.3. Конкретное имущество, подлежащее передаче в муниципальную собственность, Стороной-2 и  по итогам реализации Контракта, определяется на основании Акта о результатах реализации контракта.

3.4. Сторона-1 или АМС г.Владикавказа имеет право передать причитающиеся ей квартиры третьим лицам.

4. СРОКИ И СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ РАБОТ

4.1. Первый этап - подписание по итогам аукциона настоящего Контракта.

Продолжительность этапа - не более 20 дней с даты подписания (вступления в силу) Сторонами Протокола аукциона.

4.2. Второй этап:

Авансирование строительно-монтажных работ Стороной-1 в размере 30 % от общей суммы Контракта.

Продолжительность этапа - не более 5 дней с даты подписания Сторонами настоящего Контракта.

4.3. Третий этап:

4.3.1. Производство строительных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

4.3.2. Перечисление Стороной-1 на расчетный счет Стороны-2 денежных средств в размере не менее 30% от цены Контракта после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Окончание этапа - дата оформления разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Продолжительность этапа – до конца июля 2010 года.

4.4. Четвертый этап.

4.4.1. Завершение расчетов и урегулирование претензий.

4.4.2. Подписание Сторонами Акта о результатах реализации Контракта

4.4.3. Оформление имущественных прав Сторон по Контракту, а именно государственная регистрация права муниципальной собственности на квартиры, указанные в Приложении №1 к настоящему Контракту.

Начало этапа - дата оформления разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Окончание этапа и выполнение Контракта в целом - оформление имущественных прав Сторон по Контракту.

Продолжительность этапа - не более 1 месяца после завершения третьего этапа.

Окончательный расчет между Сторонами  производиться по исполнению четвертого этапа.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.Сторона-2 обязуется:

5.1.1. Обеспечить сдачу Объекта Приемочной комиссии по приемке законченных строительством зданий в сроки, определенные Контрактом, и с качеством в соответствии с действующими техническими нормами и регламентами.

5.1.2. Организовать в 1-месячный срок после подписания Акта о результатах реализации Контракта оформление в установленном порядке права собственности Стороны-1 или указанных в п.3.4. настоящего Контракта лиц.

5.1.3. Использовать при строительстве продукцию строительного назначения, имеющую сертификат соответствия продукции и услуг в строительстве, а также контроля качества продукции и услуг в строительстве, в том числе менеджмента качества, требованиям ГОСТ.

5.1.4. Нести на протяжении 5 лет ответственность за недостатки используемых конструктивных элементов, строительно-монтажных и иных предусмотренных проектной документацией работ и отступление от указанных в проектной документации показателей, препятствующие нормальному использованию и эксплуатации Объекта или его отдельных элементов.

5.1.5. Обеспечить в установленном законом порядке оформление и регистрацию права собственности Стороны-1 на причитающиеся квартиры в соответствии с условиями Контракта, дополнительных соглашений к Контракту, заключенных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2. Сторона-1 обязуется:

5.2.1. Обеспечить за счет бюджетных средств финансирование завершения строительно-монтажных и отделочных работ в соответствии с требованиями для муниципального жилья, указанными в Приложении №1 к настоящему Контракту.

5.2.2. Принимать меры, направленные на обеспечение на момент ввода Объекта в эксплуатацию наличия необходимых мощностей энергоносителей в городских сетях, к которым должно быть произведено подключение Объекта согласно выданных технических условий.

5.2.3. По окончании этапа, предусмотренного п.4.4.2. настоящего Контракта, в течение 5-ти дней перечислить на расчетный счет Стороны-2 остаток денежных средств от общей цены Контракта.

6. ГАРАНТИИ

Сторона-2 представляет Стороне-1 следующие документы:

Копии учредительных документов (устав, учредительный контракт, свидетельство о регистрации), заверенные нотариально.

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Контракт, на заключение Контракта от лица Стороны-2.

Разрешение на строительство Объекта.

Правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен Объект.

Справку банка, в котором Стороне-2 открыт расчетный счет.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Контракт вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в соответствии с ч.5 ст.9 ФЗ-94 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Все изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Обязательства Сторон по Контракту прекращаются:

- по письменно оформленному соглашению Сторон;

- по выполнении Сторонами всех обязательств по Контракту, завершении расчетов и оформлении имущественных отношений согласно акту о результатах реализации Контракта;

В случае недостижения соглашений при невыполнении обязательств одной из Сторон в соответствии с условиями Контракта Стороны вправе требовать расторжения Контракта в арбитражном суде.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийные бедствия, эпидемия, наводнение и т.д. освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по Контракту.

Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другие Стороны о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок.

Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от продолжения Контракта без уплаты штрафов и/или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, путем переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем переговоров, данные споры разрешаются Сторонами путем обращения в Арбитражный суд РСО-Алания.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

Контракт составлен в двух экземплярах. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

Неотъемлемой частью Контракта является Приложение №1

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Стророна-1: 362040, РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2. М.У. " Управление по строительству АМС г.Владикавказа " УФК РСО-Алания (л/сч. 03606606000), ИНН 1502002885, ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России г.Владикавказ, рас./счет 40204810400000000007, БИК 049033001 тел.55-01-62.

Начальник управления: . _______________

Сторона-2:

Утверждаю

Начальник управления

_________________________ К.Дз.Цгоев

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ _____  от «___» __________ 20010.

Техническое  задание

- Расположение  объекта,  не  завершенного   строительством – г. Владикавказ.

Общая  площадь  приобретаемого в  рамках программы  Фонда  содействия реформированию  ЖКХ   жилья  132,45 кв.м  по  цене 25083 руб., на  общую  сумму  3322277,0 руб., в том числе:

- три двухкомнатных квартир площадью одной квартиры от 44,0 кв.м. до 50,0 кв.м., общей площадью 132,45 кв.м на сумму 3322277,0 руб.

Требования  к  предоставляемому  жилью:

1. внутренняя  отделка  в  муниципальном  исполнении:

-улучшенная  отделка  стен и потолков  с  покраской;

- наличие  установленных  металлических  входных  дверей;

-наличие  установленных внутренних  дверей  и оконных  блоков;

-установка керамической  плитки  на  пол  в  сан  узлах;

-установка  с  подключением  к  инженерным  сетям  санфаянса  (ванные, унитазы, умывальники, мойки);

-установка  газовых  плит  и  газовых  счетчиков;

-установка  приборов  учета  на  горячую  и  холодную   воду;

-напольное  покрытие  в  квартирах- линолеум;

-лестничные  клетки  с  улучшенной  отделкой  керамической  плиткой  на  площадках, и  лифтом при  этажности  более  5  этажей.

2. Наличие  благоустроенной  территории,  прилегающей  к  сдаваемому  дому

3.Оснащение  объекта  инженерными  сетями.

Перечень  необходимых  документов от  организаций  застройщиков

1. Правоустанавливающий  документ на  земельный участок (аренда, собственность);

2. Разрешение  на  строительство;

3.  Учредительные  документы – копии

4. Если  застройщик  не  является  строительной  организацией  то  необходимо  наличие договора  на  СМР с  лицензированной  организацией.